Review Rencana Fase 0 — Team Login / Access Gate

DSA Incentive Tracker · Supabase Access Gate

Rencana Fase 0 dari Agy sudah solid dan sejalan dengan brief — signature class, state machine, dan skema SQL-nya konsisten. Ada beberapa catatan sebelum lampu hijau diberikan untuk Fase 1.

# Temuan

## 1. Trigger diperbaiki, tapi beda dari yang sudah dijalankan di Supabase

Trigger versi Agy menambah pengambilan nama pengguna langsung dari metadata pendaftaran, supaya nama tersimpan otomatis saat daftar — lebih rapi daripada rencana awal yang butuh policy UPDATE terpisah. Ini perbaikan bagus, tapi:

- Perlu jalankan ulang blok create or replace function public.handle_new_team_member() versi baru ini di SQL Editor (aman di-rerun, create or replace tidak merusak data yang sudah ada).

- Supaya nama benar-benar terisi, nanti di Fase 4 pastikan Agy memanggil supabase.auth.signUp() dengan data nama pengguna disertakan — ini belum eksplisit ditulis di rencana. Perlu diingatkan ke Agy sebelum Fase 4.

## 2. Pemeriksaan Android (izin internet + flutter_secure_storage) hilang dari tabel fase

Brief mensyaratkan cek izin INTERNET di AndroidManifest.xml dan minSdkVersion untuk flutter_secure_storage, tapi tidak muncul eksplisit di Fase 1 atau Fase 5 Agy. Perlu ditambahkan supaya tidak terlewat — kecil tapi bisa bikin gagal build kalau kelupaan.

## 3. Nilai 'not_authenticated' dari RPC tidak disebut eksplisit di kontrak redeemAccessCode

Dokstring Agy hanya menyebut 'approved' | 'invalid_code' | 'already_revoked' | 'config_missing' | 'error'. Secara teknis kasus ini seharusnya tidak pernah terjadi (user sudah punya sesi saat redeem), tapi sebaiknya tetap dipetakan eksplisit (misalnya ke 'error') daripada diam-diam tertangkap di catch-all. Minor, tidak menghalangi mulai kerja.

# Soal 4 poin konfirmasi yang Agy tanyakan di bagian 8

Dua sudah beres, dua belum:

| Poin | Status |
| --- | --- |
| Kode akses awal | Sudah di-set (Rocktober.TSCPIPIN) — tidak perlu ditanyakan lagi. |
| Masa tenggang 7 hari | Baru usulan default — belum dikonfirmasi eksplisit. Perlu jawaban ya/tidak. |
| Email confirmation toggle | Lokasinya sudah diberikan (Authentication → Providers → Email) — belum dikabari sudah dimatikan atau belum. |
| Project URL + anon key | Paling penting, belum diserahkan ke Agy sama sekali. Tanpa ini Fase 1 tidak bisa mulai. |

Begitu dua hal terakhir ini diserahkan ke Agy (plus konfirmasi masa tenggang 7 hari), Fase 1 bisa dimulai.